|  | ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (Project Charter) Facultad de Ingeniería — Programa de Ingeniería Asignatura: Gestión de Proyectos en Ingeniería | Código: Versión: Fecha: |
| --- | --- | --- |

| Docente: | Claudia Marcela Cifuentes Velásquez | Grupo: |
| --- | --- | --- |
| Estudiante(s): | Osnaider Narvaez Ariza Ana Gabriela Varon Piñeros Juan Sebastian Martinez Campuzano Valentina Martinez Herrera Lizeth Natalia Villegas Barbosa Juan David Perez Gaitan | Semestre: 7 |
| Fecha de elaboración: | 12/08/2026 | Fecha de entrega: 18/11/2026 |

Formato elaborado con base en la guía del PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) para el proceso de Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto. Diligenciar cada sección de acuerdo con el proyecto asignado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Nombre del proyecto | ROLLING |
| --- | --- |
| Patrocinador (Sponsor) | Claudia Marcela Cifuentes Velásquez |
| Gerente de proyecto asignado | Juan Sebastian Martinez Campuzano |
| Nivel de autoridad del gerente de proyecto |  |
| Fecha de inicio estimada | 12/08/2026 |
| Fecha de finalización estimada | 18/11/2026 |
| Área / Unidad solicitante | Entretenimiento |

2. PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El propósito del proyecto es facilitar a las personas la búsqueda, evaluación y reserva de restaurantes y bares en ciudades o zonas que desconocen, proporcionando información confiable sobre ubicación, calidad del establecimiento, precios, disponibilidad y opiniones de otros usuarios, con el fin de mejorar su experiencia al momento de elegir un lugar que se ajuste a sus necesidades y presupuesto.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo general

Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios encontrar, comparar, reservar y pagar en restaurantes y bares, mientras brinda a los establecimientos una plataforma para promocionar y gestionar eficientemente sus servicios.

Objetivos específicos

Para los usuarios - Búsqueda y filtros: Encontrar lugares cercanos por geolocalización, filtrando por comida, presupuesto, calificación y distancia. - Consulta de información: Revisar menús, precios, fotos, horarios y opiniones de otros clientes. - Interacción y reservas: Ver disponibilidad en tiempo real, reservar mesas y pagar directamente desde la app. - Personalización: Guardar sitios favoritos y recibir sugerencias personalizadas de la plataforma.Para los establecimientos - Gestión de perfil: Crear la cuenta y actualizar fotos, menús, precios, promociones y horarios. - Control operativo: Administrar la disponibilidad de mesas, las reservas y el procesamiento de pagos. - Análisis de negocio: Monitorear estadísticas clave de ventas, nivel de ocupación y comportamiento de clientes.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

Descripción del alcance del proyecto

El proyecto Rolling comprende el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil que permita conectar usuarios con restaurantes y bares, facilitando la búsqueda de establecimientos según ubicación, presupuesto, preferencias y disponibilidad. - App Móvil (Usuarios): Conecta personas con bares y restaurantes mediante búsqueda por ubicación, presupuesto y gustos, permitiendo consultar datos, reservar y pagar digitalmente. - Portal de Negocios (Establecimientos): Permite a los locales autogestionar su perfil, menús, precios, disponibilidad en tiempo real, reservas y transacciones. - Panel Administrativo (Control Interno): Herramienta centralizada para que los administradores de la plataforma gestionen el sistema, cuentas de usuarios y comercios.

Dentro del alcance (incluye)

Adicionalmente, el proyecto incluirá un portal de administración para los establecimientos, desde el cual podrán gestionar la información de su negocio, el menú, los precios, la disponibilidad, las reservas y los pagos recibidos.

Fuera del alcance (excluye)

Exclusiones del alcance a esta etapa del proyecto, para la primera versión (MVP) no estarán contempladas las siguientes funcionalidades: Programa de fidelización o puntos. Integración con redes sociales para reservas. Chat en tiempo real entre usuarios y establecimientos. Inteligencia artificial para recomendaciones personalizadas. Publicidad segmentada. Gestión de inventarios de los establecimientos. Facturación electrónica. Gestión de nómina o empleados. Múltiples idiomas. Reservas para eventos privados. Compra de entradas para conciertos o espectáculos. Integración con hoteles y agencias de turismo. Módulo de analítica avanzada con inteligencia de negocios.

Entregables principales

- Documentación del proyecto - Acta de constitución del proyecto. - Documento de requisitos funcionales y no funcionales. - Casos de uso. - Historias de usuario. - Arquitectura de la solución. - Diseño de base de datos. - Manual técnico y de Usuario. - Diseño de la solución - Prototipo. - Diseño UI/UX. - Flujo de navegación. - Aplicación móvil (Usuarios) - Aplicación para Android beta con funcionalidades de: - Registro. - Inicio de sesión. - Geolocalización. - Búsqueda. - Perfil. - Favoritos. - Calificaciones. - Portal para establecimientos - Sistema web para: - Administración del negocio. - Menús. - Panel Administrativo - Portal para administrar toda la plataforma: - Usuarios. - Restaurantes. - Bares. - Categorías. - Base de datos - Modelo de datos implementado con toda la información de usuarios, establecimientos y calificaciones. - Servicios Backend (API) - Servicios para: - Autenticación. - Usuarios. - Establecimientos. - Pruebas - Pruebas unitarias. - Pruebas funcionales. - Pruebas de integración. - Pruebas de aceptación del usuario (UAT). - Implementación - Publicación de la aplicación móvil. - Despliegue del backend. - Configuración de la base de datos. - Puesta en producción.

5. REQUISITOS DE ALTO NIVEL

FUNCIONAL: - El sistema debe permitir la localización geográfica en tiempo real mediante el consumo de APIs externas, como Google Maps API, para facilitar la búsqueda de establecimientos cercanos. - El sistema debe permitir a los usuarios consultar establecimientos disponibles de acuerdo con su ubicación y presupuesto. - El sistema debe permitir consultar los menús, productos, precios y disponibilidad de los establecimientos registrados. - El sistema debe permitir a los usuarios realizar reservas de mesas indicando la fecha, hora y cantidad de personas. - El sistema debe sincronizar de manera inmediata la disponibilidad de mesas entre la aplicación móvil y el portal del establecimiento, evitando reservas sobre espacios no disponibles. - El sistema debe permitir a los establecimientos gestionar su perfil, menú, precios, horarios y disponibilidad de mesas desde el portal web. - El sistema debe permitir a los establecimientos recibir, consultar, aceptar o gestionar las reservas realizadas por los usuarios. - El sistema debe integrar una pasarela de pagos en ambiente simulado o sandbox para validar el proceso de las transacciones electrónicas del MVP. - El sistema debe contar con un panel administrativo que permita gestionar usuarios, establecimientos y aspectos generales de la plataforma. - El sistema debe permitir consultar el estado de las reservas y transacciones realizadas por los usuarios y establecimientos. NO FUNCIONAL: - La interfaz de usuario debe cumplir con lineamientos de usabilidad (UX), accesibilidad básica y diseño responsivo, proporcionando una experiencia clara e intuitiva. - El sistema debe presentar tiempos de respuesta adecuados para las operaciones principales, especialmente en búsquedas, consultas de disponibilidad, reservas y pagos. - La arquitectura del sistema debe permitir la comunicación entre la aplicación móvil, el portal web, el panel administrativo y los servicios backend mediante APIs. SEGURIDAD: - El sistema debe implementar mecanismos de autenticación y autorización segura para controlar el acceso de usuarios, establecimientos y administradores. - Las credenciales y datos sensibles de los usuarios deben ser protegidos mediante mecanismos de cifrado y almacenamiento seguro. - El sistema debe utilizar mecanismos como JWT y/o OAuth para gestionar de forma segura la autenticación y las sesiones de los usuarios. - El sistema debe aplicar diferentes niveles de permisos de acuerdo con el rol del usuario, diferenciando como mínimo entre usuario final, establecimiento y administrador. INTEGRACION: - El sistema debe permitir la integración con servicios externos necesarios para el funcionamiento del MVP, como servicios de geolocalización y pasarela de pagos en ambiente sandbox. DATOS: - El sistema debe mantener la información de usuarios, establecimientos, menús, disponibilidad, reservas y transacciones de forma consistente y organizada.

6. SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

| Supuestos | Restricciones |
| --- | --- |
| - Se contará con el acompañamiento y la asesoría metodológica de la docente durante las semanas establecidas para la planificación, desarrollo y seguimiento del proyecto. - El equipo de trabajo dispondrá de los conocimientos técnicos y herramientas necesarias para desarrollar los componentes definidos para el MVP. - El equipo utilizará tecnologías, frameworks y herramientas de código abierto (Open Source) o versiones gratuitas/sandbox de los servicios externos requeridos para el desarrollo del proyecto. - Todos los integrantes del equipo participarán activamente y cumplirán con las actividades y horas de trabajo establecidas en el plan de trabajo semanal. - Los servicios externos requeridos para el MVP, como APIs de geolocalización y servicios de pago en ambiente sandbox, estarán disponibles durante las etapas de desarrollo y pruebas. - La información necesaria para definir y validar las funcionalidades del sistema será suministrada oportunamente por los integrantes del equipo y los interesados del proyecto. - El alcance definido corresponde a un Producto Mínimo Viable (MVP), por lo que las funcionalidades no contempladas inicialmente podrán ser consideradas para futuras versiones. | Académica / Tiempo: - La fecha límite e improrrogable para la sustentación y entrega final del software es el 18/11/2026, por lo que todas las actividades de desarrollo, pruebas, documentación y preparación de la sustentación deberán finalizar antes de dicha fecha. Económica: - El proyecto es autofinanciado y tiene carácter académico, por lo que se dispone de un presupuesto operativo limitado y se priorizará el uso de herramientas gratuitas, Open Source y servicios en modalidad sandbox o gratuita. Alcance: - El desarrollo se limitará a las funcionalidades establecidas para el MVP. Las funcionalidades definidas como exclusiones del alcance no serán implementadas durante esta fase del proyecto. Recursos humanos: - El proyecto estará condicionado a la disponibilidad académica de los integrantes del equipo, quienes deberán distribuir sus responsabilidades de acuerdo con el tiempo disponible durante el semestre. Tecnológica: - La implementación dependerá de las capacidades, límites y disponibilidad de las APIs, servicios externos y herramientas seleccionadas para el desarrollo. Evaluativa: - El proyecto deberá cumplir con los lineamientos académicos establecidos y aplicar las buenas prácticas de gestión de proyectos contempladas en el PMBOK®. Infraestructura: - Debido al carácter académico y al presupuesto limitado, la infraestructura de desarrollo, pruebas y despliegue estará restringida a los recursos tecnológicos disponibles para el equipo y a servicios gratuitos o de bajo costo. |

7. RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS

| N° | Descripción del riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retrasos en el desarrollo de la pasarela de pagos o módulos complejos. | Media | Alto | Mitigar: dividir el módulo en tareas más pequeñas con hitos de control semanal, usar librerías/SDKs de pago ya probados (sandbox) y asignar apoyo cruzado del equipo si un módulo se atrasa. |
| 2 | Curva de aprendizaje alta en las tecnologías seleccionadas por el equipo. | Media | Medio | Mitigar: dedicar las primeras semanas a capacitación dirigida (tutoriales, documentación oficial) y establecer sesiones cortas de pair programming entre integrantes. |
| 3 | Falta de alineación en los entregables solicitados en la rúbrica de evaluación. | Baja | Alto | Evitar: validar cada entregable con la docente/patrocinador antes de darlo por terminado, comparándolo explícitamente contra la rúbrica de evaluación en cada hito. |
| 4 | Cruce de horarios o sobrecarga académica en semanas de parciales/entregas. | Alta | Medio | Mitigar: identificar con anticipación las semanas críticas del semestre y distribuir la carga de trabajo del proyecto fuera de esas semanas, adelantando tareas cuando sea posible. |

8. CRONOGRAMA DE HITOS PRINCIPALES

| N° | Hito | Fecha estimada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto | 12/08/2026 | Juan Sebastian Martinez |
|  | Entrega del Plan de Proyecto (EDT, Cronograma y SRS) | 09/09/2026 | Ana Gabriela Varon / PM |
|  | Finalización del Diseño UX/UI y Arquitectura de BD | 30/09/2026 | Lizeth Villegas / Osnaider Narvaez |
|  | Primera Entrega Funcional (Backend, API y Login) | 21/10/2026 | Juan David Perez |
|  | Finalización de Pruebas QA e Integración del MVP | 11/11/2026 | Valentina Martinez / Ana Gabriela |
|  | Sustentación y Entrega Final del Proyecto | 18/11/2026 | Todo el equipo de estudiantes |

9. PRESUPUESTO ESTIMADO

| N° | Concepto / Rubro | Costo estimado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Despliegue en la nube (AWS / Firebase Free Tier + créditos) | $120.000 | Servidores para pruebas del MVP durante el semestre. |
| 2 | Consumo de APIs de Mapas y Geolocalización | $80.000 | Saldo estimado para pruebas de desarrollo. |
| 3 | Cuentas de desarrollador y herramientas de diseño (Figma) | $0 | Uso de licencias para estudiantes (Student Plan). |
| 4 | Materiales, documentación e impresiones técnicas | $50.000 | Papelería para informes y manuales de entrega. |
| PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO |  |  | 275.000 |

10. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

| Nombre | Cargo / Rol en la organización | Interés en el proyecto | Nivel de influencia (Alto/Medio/Bajo) |
| --- | --- | --- | --- |
| Claudia M. Cifuentes V. | Docente de Asignatura / Patrocinador | Evaluar la aplicación práctica de la metodología de gestión de proyectos de ingeniería. | Alto |
| Juan Sebastian Martinez C. | Estudiante / Gerente de Proyecto | Liderar la ejecución del proyecto, cumplir con los hitos académicos y aprobar la asignatura. | Alto |
| Equipo de Desarrollo | Estudiantes de 7° Semestre | Desarrollar los módulos asignados y asegurar la calidad del software. | Medio |
| Establecimientos Aliados | Sector Comercial / Usuarios piloto | Contar con un canal alternativo para la gestión de reservas y clientes. | Medio |
| Comunidad Estudiantil / Usuarios | Usuarios finales de la App | Contar con una alternativa ágil para encontrar lugares de entretenimiento, clientes. | Bajo |

11. ASIGNACIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES

11.1 Roles de dirección del proyecto

| Rol | Nombre asignado | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador (Sponsor) | Claudia Marcela Cifuentes Velásquez (Docente) | Supervisar, validar y aprobar el proyecto en sus fases clave. |
| Gerente de proyecto | Juan Sebastian Martinez Campuzano | Gestión de la integración del proyecto, seguimiento al cronograma y comunicación oficial. |
| Otros interesados clave |  |  |

11.2 Roles del equipo de desarrollo

| Rol del equipo de desarrollo | Integrante asignado | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Líder de proyecto / Project Manager | Juan Sebastian Martinez Campuzano | Planificación general, gestión de riesgos y coordinación del equipo. |
| Analista de requisitos | Ana Gabriela Varon Piñeros | Modelado de requerimientos, historias de usuario y matriz de trazabilidad. |
| Arquitecto de software | Osnaider Narvaez Ariza | Definición del patrón arquitectónico, selección del stack de desarrollo y diagramación UML. |
| Desarrollador Backend | Juan David Perez Gaitan | Desarrollo de API REST, lógica de negocios e integración de pagos y servicios de mapas. |
| Desarrollador Frontend | Valentina Martinez Herrera | Programación de la app móvil y desarrollo del portal web administrativo/comercial. |
| Diseñador UX/UI | Lizeth Natalia Villegas Barbosa | Elaboración del sistema de diseño, prototipado interactivo en Figma y pruebas de usabilidad. |
| Ingeniero de calidad (QA / Tester) | Ana Gabriela Varon Piñeros | Diseño y ejecución de casos de prueba unitarios, funcionales y reporte de errores. |
| Administrador de base de datos | Osnaider Narvaez Ariza | Diseño de esquemas relacionales, scripts de creación y optimización de consultas. |
| Especialista en infraestructura / DevOps | Juan David Perez Gaitan | Configuración del servidor de pruebas, integración continua (CI/CD) y despliegues. |
| Documentador / Redactor técnico | Lizeth Natalia Villegas Barbosa | Consolidación de informes académicos, manuales de usuario y memorias del proyecto, despliegues. |
| Otro rol (especificar) |  |  |

12. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO

El éxito del proyecto ROLLING será determinado mediante el cumplimiento de los siguientes criterios: - Cumplimiento del Alcance: Se deberá implementar y demostrar el 100% de las funcionalidades priorizadas para el Producto Mínimo Viable (MVP), de acuerdo con el alcance aprobado del proyecto. - Cumplimiento del Cronograma: Se deberán completar las actividades y entregables establecidos en el cronograma dentro de las fechas programadas, culminando con la entrega y sustentación final el 18/11/2026. - Cumplimiento de Requisitos: Los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el MVP deberán ser implementados y validados mediante las pruebas correspondientes. - Calidad del Software: Las funcionalidades principales del sistema deberán operar correctamente durante las pruebas, sin presentar errores críticos que impidan la ejecución de los flujos principales de búsqueda, consulta, reserva y pago. - Pruebas y Validación: Se deberán ejecutar y documentar las pruebas funcionales definidas para los diferentes componentes del sistema, identificando y corrigiendo los errores críticos encontrados antes de la entrega final. - Rigor Metodológico: Se deberá elaborar y entregar la documentación de gestión e ingeniería requerida, aplicando los lineamientos y buenas prácticas de gestión de proyectos contemplados en el PMBOK®. - Integración de los Componentes: Se deberá demostrar la correcta comunicación e integración entre la aplicación móvil, el portal de establecimientos, el panel administrativo y los servicios backend involucrados en el MVP. - Calidad de la Demostración: La sustentación deberá incluir una demostración funcional del sistema (Live Demo), en la cual puedan ejecutarse correctamente los principales flujos del MVP sin errores críticos que interrumpan su funcionamiento. - Usabilidad: La interfaz del sistema deberá permitir que los usuarios realicen las operaciones principales de manera clara e intuitiva, manteniendo consistencia con los lineamientos de experiencia de usuario (UX) definidos para el proyecto. - Entrega de Documentación: Se deberá entregar de manera completa y organizada la documentación técnica, funcional y de gestión establecida para el proyecto, manteniendo coherencia con la versión final del sistema. - Cumplimiento de Restricciones: El desarrollo del MVP deberá realizarse respetando las restricciones de tiempo, presupuesto, recursos tecnológicos, disponibilidad del equipo y alcance establecidas para el proyecto.

13. APROBACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN

| Firma del Patrocinador / Docente | Firma del Gerente de Proyecto / Estudiante |
| --- | --- |